|  |
| --- |
| Лысые горы чб 1 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 31 января 2023 года № 23 |
| р.п. Лысые Горы |

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лысогорского муниципального района администрация Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лысогорского муниципального района Куторова Э.А.

**Глава Лысогорского**

**муниципального района   В.А.Фимушкина**

Приложение

к постановлению администрации

Лысогорского муниципального района от 31 января 2023 г. № 23

**Паспорт муниципальной программы**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы**»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание  разработки   муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Саратовской области и от 23.11.2009г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лысогорского муниципального района | | |
| Цели муниципальной программы | -обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов  Лысогорского МР  -сокращение потребления  ТЭР объектам бюджетной сферы  -снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 5...20% ежегодно, улучшение социально- бытовых условий жизни населения  -содействие экономическому   росту  Лысогорского муниципального образования, а также повышение уровня жизни  населения. | | |
| Задачи муниципальной программы | - снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, природного газа и  воды  Повышение качество жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение. | | |
| Сроки  и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы  (рублей) | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| бюджет | 9200020,0 | 6200000.0 | 7700000,0 |
| Итого | 9200020.0 | 6200000,0 | 7700000,0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  Установка блочной котельной, замена системы отопления | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30% до 2025г. | | |

**1. Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

Главной целью программы является содействие экономическому росту Лысогорского муниципального образования, а также повышение уровня жизни населения. с одновременным снижением затрат.

Основными задачами Программы являются:

- Создание системы нормативно – правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения

- Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем.

- Обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем представления бюджетных средств, муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.

 Лысогорский муниципальный район расположен в южной части правобережья Саратовской области, территория – 2,3 тыс.кв.км. Районный центр находится в р.п. Лысые Горы, в 90 км на запад от областного центра г. Саратова.  Население 17871 чел.

Распределение по видам потребляемых энергоресурсов: основную долю потребляемого топлива занимает природный газ.

Один из крупных потребителей ТЭР являются объекты бюджетной сферы. Большой износ и низкая эффективность использования существующего устаревшего оборудования и коммуникаций приводят к перерасходу тепла, топлива и завышенным затратам на содержание сетей.

В настоящее время планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБОУ СОШ №1в р.п. Лысые Горы | Рублей | 200 000,0 |  |  |
| 2 | Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ №1в р.п. Лысые Горы | Рублей | 9000020,0 |  |  |
| 3 | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МОУ СОШ с.Двоенки | Рублей |  | 200000.0 | - |
| 4 | Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ с.Двоенки | Рублей |  | 6000000,0 |  |
| 5 | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МОУ СОШ с.Б.Рельня | Рублей |  |  | 200000.0 |
| 6 | Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ с.Б.Рельня |  |  |  | 7500000,0 |

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Срок | | Объем финансирования |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБОУ СОШ №1в р.п. Лысые Горы; | тыс.руб | январь 2023 | февраль2023 | 200 000,0 |
| Установка блочной котельной, замена системы отопления Школа №1в р.п. Лысые Горы, | тыс.руб | май 2023 | сентябрь2023 | 9000000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МОУ СОШ с.Двоенки | тыс.руб | май 2023 | апрель 2023 | 200 000,0 |
| Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ с.Двоенки | тыс.руб | январь 2024 | сентябрь2024 | 6000000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МОУ СОШ с.Б.Рельня | тыс.руб | январь 2024 | апрель 2024 | 200 000,0 |
| Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ с.Б.Рельня | Т  ыс.руб | январь 2025 | сентябрь 2025 | 7500000,0 |

Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго-, ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов.

**3.** **Сведения об объемах и источниках финансового**

**обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, том числе по годам реализации программы (руб.) | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Обеспечение населения Лысогорского МР на 2023-2025 годы | Региональный | 9000020,00 | 6000000,0 | 7500000,0 |
| Местный | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |

**4. Организация управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения**

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Лысогорского муниципального района. Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального образования.

**5. Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы**

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате

реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

- положительный результат, связанный с повышением эффективности эксплуатации, качеством выполнения работ (снижение расходов на эксплуатацию, повышение долговечности и надежности   повышение эффективности использования средств - экономия средств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Установка блочной котельной, замена системы отопления Школа №1в р.п. Лысые Горы, | 9000020.0 |  |  |
| Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ с.Двоенки |  | 6000000,0 |  |
| Установка блочной котельной, замена системы отопления МОУ СОШ с.Б.Рельня |  |  | 7500000,0 |

**Глава  Лысогорского**

**муниципального района                                                         В.А. Фимушкина**